BẢNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI ĐẶT TÊN Đề TÀI VÀ KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG

(20/09/2017 – 25/09/2017)

Nhóm: Booking

Tên dự án: **Xây dựng – Vận hành hệ thống đặt bàn online**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người triển khai** | **Deadline** | **Mô tả** | **Ghi chú** |
|  | Đặt tên đề tài (lý do chọn đề tài, ý nghĩa) | Cả nhóm | 21/09/2017 | Nhóm đưa ra ý kiến và thống nhất tên đề tài |  |
|  | Khảo sát trang web | Tô Văn Tư | 22/09/2017 | Foody.vn |  |
| Lý Minh Thành | Tablenow.com |
| Nguyễn Công Minh | Opentable.com |
|  | Xác định các chức năng | Cả nhóm | 25/09/2017 | Dựa trên kết quả khảo sát |  |

GVHD Nhóm trưởng