BẢNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC SPRINT 10

(13/11/2017 – 18/11/2017)

Nhóm: Booking

Tên dự án: **Xây dựng – Vận hành hệ thống đặt bàn online**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người triển khai** | **Deadline** | **Mô tả** | **Ghi chú** |
|  | Thực hiện chức năng quản lý tiện ích, quản lý menu cho nhà hàng | Tô Văn Tư | 16/11/2017 | Tạo giao diện và thực hiện code |  |
|  | Thực hiện chức năng sửa thông tin nhà hàng, xác nhận đặt bàn,chọn bàn, sửa và xoá thông tin đặt bàn | Lý Minh Thành | 17/11/2017 |  |
|  | Thực hiện chức năng thanh toán thống kê | Nguyễn Công Minh | 17/11/2017 |  |
|  | Viết test case các chức năng: quản lý tiện ích, quản lý menu, sửa thông tin nhà hàng, xác nhận đặt bàn, sửa và xoá thông tin đặt bàn, thanh toán thống kê | Tô Văn Tư | 17/11/2017 | Thiết kế test case |  |
|  | Test và báo cáo test chức năng quản lý menu, tiện ích, sửa thông tin nhà hàng, xác nhận đặt bàn, sửa và xoá thông tin đặt bàn | Nguyễn Công Minh | 18/11/2017 | Test dựa vào test case và báo cáo |  |
|  | Test và báo cáo test chức năng thanh toán, thống kê | Lý Minh Thành | 18/11/2017 |  |

GVHD Nhóm trưởng