BẢNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC SPRINT 2

(27/09/2017 – 05/10/2017)

Nhóm: Booking

Tên dự án: **Xây dựng – Vận hành hệ thống đặt bàn online**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người triển khai** | **Deadline** | **Mô tả** | **Ghi chú** |
|  | Phân tích tính năng 10-12 | Nguyễn Công Minh | 29/09/2017 | Mô tả cách thức hoạt động của các tính năng |  |
|  | Phân tích tính năng 5-9 | Tô Văn Tư | 29/09/2017 |  |
|  | Phân tích tính năng 1-4 | Lý Minh Thành | 29/09/2017 |  |
|  | Phân tích chi tiết tính năng 1-4 | Nguyễn Công Minh | 2/10/2017 | Dựa vào bảng phân tích tính năng tiến hành mô tả cách thức hoạt động của tính năng đó một cách chi tiết để có thể mockup được giao diện |  |
|  | Phân tích chi tiết tính năng 5-9 | Tô Văn Tư | 2/10/2017 |  |
|  | Phân tích chi tiết tính năng 10-12 | Lý Minh Thành | 2/10/2017 |  |
|  | Mockup các tính năng 1-4 | Nguyễn Công Minh | 5/10/2017 | Dựa vào phân tích chi tiết tính năng mà mockup giao diện tính năng |  |
|  | Mockup các tính năng 5-9 | Lý Minh Thành | 5/10/2017 |  |
|  | Mockup các tính năng 10-12 | Tô Văn Tư | 5/10/2017 |  |

GVHD Nhóm trưởng