BẢNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC SPRINT 3

(07/10/2017 – 14/10/2017)

Nhóm: Booking

Tên dự án: **Xây dựng – Vận hành hệ thống đặt bàn online**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người triển khai** | **Deadline** | **Mô tả** | **Ghi chú** |
|  | Mockup giao diện: Trang chủ, chi tiết nhà hàng,footer | Tô Văn Tư | 09/10/2017 | Ráp một số tính năng vào giao diện nếu có tính năng đó |  |
|  | Mocukup giao diện: Bài viết, chi tiết bài viết | Lý Minh Thành | 09/10/2017 |  |
|  | Muckup giao diện: Header, trang tin nhắn thông báo, trang các nhà hàng yêu thích | Nguyễn Công Minh | 09/10/2017 |  |
|  | Thực hiện photoshop: Trang chủ, chi tiết nhà hàng,footer và các tính năng 10-12 | Tô Văn Tư | 14/10/2017 | Dựa vào mockup để photoshop |  |
|  | Thực hiện photoshop: Bài viết, chi tiết bài viết và các tính năng 5-9 | Lý Minh Thành | 14/10/2017 |  |
|  | Thực hiện photoshop: Header, trang tin nhắn thông báo, trang các nhà hàng yêu thích và các tính năng 1-4 | Nguyễn Công Minh | 14/10/2017 |  |

GVHD Nhóm trưởng