BẢNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC SPRINT 4

(15/10/2017 – 21/10/2017)

Nhóm: Booking

Tên dự án: **Xây dựng – Vận hành hệ thống đặt bàn online**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người triển khai** | **Deadline** | **Mô tả** | **Ghi chú** |
|  | User case, DFD mức khung nhìn, DFD mức 0 | Cả nhóm | 16/10/2017 | Dùng microsoft visio để vẽ |  |
|  | DFD mức 1 các tính năng 9 - 12 | Tô Văn Tư | 19/10/2017 |  |
|  | DFD mức 1 các tính năng 5 - 9 | Lý Minh Thành | 19/10/2017 |  |
|  | DFD mức 1 các tính năng 1 - 4 | Nguyễn Công Minh | 19/10/2017 |  |
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu và ERD | Cả nhóm | 21/10/2017 | Nhóm cùng nhau nghiên cứu, thiết kế cơ sở dữ liệu và sơ đồ ERD |  |

GVHD Nhóm trưởng

