BẢNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC SPRINT 5

(23/10/2017 – 26/10/2017)

Nhóm: Booking

Tên dự án: **Xây dựng – Vận hành hệ thống đặt bàn online**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người triển khai** | **Deadline** | **Mô tả** | **Ghi chú** |
|  | CSS giao diện: Trang chủ, chi tiết nhà hàng, tìm kiếm nhà hàng, modal đánh giá. | Tô Văn Tư | 26/10/2017 | Dựa vào mockup và photoshop (sourcode trên github) |  |
|  | CSS giao diện: Bài viết, chi tiết bài viết, đăng ký, đăng nhập,đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu, cập nhật mật khẩu | Lý Minh Thành | 26/10/2017 |  |
|  | CSS giao diện: Quản lý admin, quản lý của nhà hàng , trang đặt bàn và các modal liên quan | Nguyễn Công Minh | 26/10/2017 |  |

GVHD Nhóm trưởng