BẢNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC SPRINT 6

Nhóm: Booking (28/10/2017 – 03/11/2017)

Tên dự án: **Xây dựng – Vận hành hệ thống đặt bàn online**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người triển khai** | **Deadline** | **Mô tả** | **Ghi chú** |
|  | Thực hiện chức năng đăng ký | Tô Văn Tư | 30/10/2017 | Dựa vào giao diện có sẵn thực hiện code |  |
|  | Thực hiện chức năng lấy lại mật khẩu | Lý Minh Thành | 31/10/2017 |  |
|  | Thực hiện chức năng đang nhập | Nguyễn Công Minh | 31/10/2017 |  |
|  | Viết test case các chức năng: Đăng ký, đăng nhập, lấy lại mật khẩu | Tô Văn Tư | 31/11/2017 | Thiết kế test case |  |
|  | Test và báo cáo test chức năng đăng ký | Nguyễn Công Minh | 1/11/2017 | Test dựa vào test case và báo cáo |  |
|  | Test và báo cáo test chức năng đăng nhập, lấy lại mật khẩu | Lý Minh Thành | 1/11/2017 |  |
|  | Thực hiện chức quản lý trang, Viết test case các chức năng: quản lý trang, đổi mật khẩu, quản lý tài khoản | Tô Văn Tư | 02/11/2017 | Tạo giao diện và thực hiện code |  |
|  | Thực hiện chức năng đổi mật khẩu | Lý Minh Thành | 02/11/2017 |  |
|  | Thực hiện chức năng quản lý tài khoản | Nguyễn Công Minh | 02/11/2017 |  |
|  | Test và báo cáo test chức năng quản lý tài khoản, đổi mật khẩu | Nguyễn Công Minh | 03/11/2017 | Test dựa vào test case và báo cáo |  |
|  | Test và báo cáo test chức năng quản lý trang | Lý Minh Thành | 03/11/2017 |  |

GVHD Nhóm trưởng