BẢNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC SPRINT 8

(04/11/2017 – 07/11/2017)

Nhóm: Booking

Tên dự án: **Xây dựng – Vận hành hệ thống đặt bàn online**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người triển khai** | **Deadline** | **Mô tả** | **Ghi chú** |
|  | Thực hiện chức năng quản lý bài viêt | Tô Văn Tư | 06/11/2017 | Tạo giao diện và thực hiện code |  |
|  | Thực hiện chức năng quản lý nhà hàng | Lý Minh Thành | 06/11/2017 |  |
|  | Thực hiện chức năng đánh giá nhà hàng | Nguyễn Công Minh | 06/11/2017 |  |
|  | Viết test case các chức năng: quản lý bài viết, quản lý nhà hàng, đánh giá | Tô Văn Tư | 06/11/2017 | Thiết kế test case |  |
|  | Test và báo cáo test chức năng quản lý bài viết | Nguyễn Công Minh | 07/11/2017 | Test dựa vào test case và báo cáo |  |
|  | Test và báo cáo test chức năng quản lý nhà hàng và đánh giá | Lý Minh Thành | 07/11/2017 |  |

GVHD Nhóm trưởng