BẢNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC SPRINT 9

(08/11/2017 – 12/11/2017)

Nhóm: Booking

Tên dự án: **Xây dựng – Vận hành hệ thống đặt bàn online**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người triển khai** | **Deadline** | **Mô tả** | **Ghi chú** |
|  | Thực hiện chức năng đặt bàn | Tô Văn Tư | 10/11/2017 | Tạo giao diện và thực hiện code |  |
|  | Thực hiện chức năng bình luận | Lý Minh Thành | 11/11/2017 |  |
|  | Thực hiện chức năng tìm kiếm | Nguyễn Công Minh | 11/11/2017 |  |
|  | Viết test case các chức năng: tìm kiếm, đặt bàn, bình luận | Tô Văn Tư | 11/11/2017 | Thiết kế test case |  |
|  | Test và báo cáo test chức năng tìm kiếm và bình luận | Nguyễn Công Minh | 12/11/2017 | Test dựa vào test case và báo cáo |  |
|  | Test và báo cáo test chức năng đặt bàn | Lý Minh Thành | 12/11/2017 |  |

GVHD Nhóm trưởng